|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ НОВОБАВАРСЬКОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБАВАРСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

01.06.2017									      №117

Про  підготовку  матеріально-технічної

бази   навчальних  закладів  Новобаварського

району до нового навчального року та

до роботи в осінньо-зимовий період

2017-2018 років

З метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років  (додається).

2.   Керівникам навчальних закладів:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період                                2017-2018 років, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

Відповідно до визначених термінів

2.2. Плани заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років  надати до Управління освіти адміністрації Новобаварського району.

До 16.06.2017

3. Начальнику господарчої групи Управління освіти адміністрації Новобаварського району Росляковій О.С.:

3.1. Забезпечити контроль за проведенням плану заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років із виїздом на місця.

До 31.08.2017

До14.10.2017

3.2. Здійснювати моніторинг за проведенням ремонтних робіт у навчальних закладах району із виїздом на місця.

До 07.08.2017

3.4. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2017-2018 років у навчальних закладах району.

Протягом опалювального

сезону 2017-2018 років

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Управління освіти адміністрації Новобаварського району Ривкіну О.О.

Начальник управління освіти

адміністрації Новобаварського району

Харківської міської ради                                                         О.Ф. Світлична

З наказом ознайомлені :

Ривкіна О.О.

Рослякова О.С.

Ривкіна О.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника управління освіти  адміністрації Новобаварського району

від 01.06.2017  № 117

План заходів

щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надати до Управління освіти плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | 16.06.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 2 | Забезпечити виконання планів ремонтних робіт навчальними закладами | До 07.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 16.06.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 6 | Забезпечити встановлення приладів обліку енергоносіїв у навчальних закладах в разі потреби | До 22.08.2017 | Керівники навчальних закладів (ЗНЗ №№ 162, ДНЗ №№ 143, 82) |
| 7 | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Керівники навчальних закладів |
| 8 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень навчальних закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2017 рік | До 16.06.2017 | Керівники навчальних закладів (ЗНЗ №№ 28, 65, 79,115, ДНЗ №№ 6, 38, 88, 163) |
| 9 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень (за наявністю коштів) | Відповідно до вимог чинного законодавства | Керівники навчальних закладів |
| 10 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 07.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 11 | Завершити роботу із забезпечення навчальних закладів первинними засобами пожежогасіння | До 07.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 12 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях. | До 07.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 13 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою (централізовано) | До 07.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 14 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 07.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 15 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 07.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 16 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 07.08.2017 | Керівники навчальних закладів |

Заступник начальника управління освіти

адміністрації Новобаварського району

Харківської міської ради                                                         Ривкіна О.О.